УДК 044.03; 658.012.011.56

ПРОФИЛЬНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Н.В. Васильцова, М.В. Евланов, И.Ю. Панферова, Е.С. Здор

Харьковский национальный университет радиоэлектроники


Изложены результаты анализа особенностей применения методологии управления проектами для управления разработкой и внедрением информационных систем организационного управления. Предложены модели основных профилей управления. Рассмотрен ряд методов управления проектированием и внедрением информационной системы, основанных на предложенных моделях.

Ключевые слова: управление проектом, операционный профиль, профиль разработчика, профиль пользователя.

Постановка проблемы управления проектированием информационных систем в общем виде

В настоящее время проблема управления созданием, внедрением и сопровождением такого сложного и уникального продукта, которым являются информационные системы организационного управления (ИСОУ), рассматривается большинством ученых и инженеров как проблема управления проектом. Под проектом здесь и в дальнейшем следует понимать комплекс мер, в результате реализации которых в заданных срок должна быть достигнута система взаимосвязанных целей при ограниченных ресурсах [1, 2]. Однако современные исследователи и инженеры рассматривают данную проблему, главным образом, как проблему управления проектом программного обеспечения ИСОУ, которое трактуется ими как «программная система» [2, 3]. Между тем подобное представление ИСОУ оставляет в стороне большинство вопросов, связанных с управлением разработкой информационного, технического и других видов обеспечений ИСОУ. Можно утверждать, что, ориентируясь на методы управления проектированием ИСОУ как программной системы, разработчики получают несомненный выигрыш в осуществлении оперативного управления проектом, теряя при этом возможность получения выигрыша в стратегическом управлении проектом ИСОУ как совокупности проектных решений по всем видам обеспечений.

В то же время подавляющее большинство методик, моделей, методов и технологий управления проектированием ИСОУ не рассматривают подобные системы как проекты. Действующие в Украине позволяют рассматривать совокупность процессов проектирования ИСОУ лишь на обобщенном концептуальном уровне без необходимой детализации. Поэтому проблема разработки моделей и методов управления проектированием ИСОУ как системы, чья обеспечивающая часть определяется совокупностью видов обеспечений, является весьма актуальной.

Анализ современных подходов к организации и управлению проектированием информационных систем

В настоящее время процессы проектирования, внедрения и эксплуатации ИСОУ представляют собой совокупность большого количества работ, направленных на достижение следующих целей:

- достижение и поддержка значений основных показателей эффективности функционирования ИСОУ;

- выявление недостатков и «узких мест» ИСОУ, эксплуатируемой на предприятии;

- устранение расхождений между проектными решениями эксплуатируемой ИСОУ и изменяющимися особенностями предприятия путем модернизации отдельных элементов ИСОУ.

В ряде крупных современных организаций-разработчиков ИСОУ проблема управления созданием, внедрением и сопровождением подобных систем рассматривается как совокупность следующих задач:

- управление разработками типовых функциональных модулей ИСОУ, предназначенных для эксплуатации на предприятиях определенных типов (а в некоторых случаях – и размеров);

- анализ и планирование конфигурации функциональной структуры ИСОУ для конкретного предприятия под конкретный заказ (в том числе и с учетом финансовых ограничений);

- управление внедрением системы-прототипа на предприятии, в рамках которого осуществляется настройка модулей данной ИСОУ на особенности конкретных пользователей;

- сопровождение ИСОУ в ходе промышленной эксплуатации.

В целом же для типовых ИСОУ, таких, как «1С:Предприятие», «Галактика», «Парус», «БЭСТ» и им подобных, было разработано большое количество методик и способов достижения поставленных выше целей. Однако все эти методики и способы ориентированы на процессы внедрения и сопровождения подобных типовых ИСОУ на предприятиях, чьи бизнес-процессы хорошо изучены и стабильны во времени. На Украине к таким предприятиям можно отнести, главным образом, промышленные и торговые предприятия. Кроме того, подобные методики и способы имеют исключительно практическую направленность, что ограничивает возможность повышения эффективности эксплуатации ИСОУ за счет выявления и использования внутренних резервов как предприятия, так и самой ИСОУ.

Выделение нерешенных частей проблемы управления проектированием информационных систем организационного управления

Согласно приведенным выше результатам анализа, разработка и внедрение ИСОУ связана с серьезным риском. В общем случае процесс автоматизации бизнес-деятельности предприятия и управления предприятием является довольно сложным, длительным и болезненным как для сотрудников предприятия, так и для группы специалистов, ответственных за выполнение этой работы. Поэтому зачастую проблемы внедрения ИСОУ на предприятии рассматриваются руководством – сознательно или же на основании собственной интуиции – как проблемы организации и выполнения проекта с высокой степенью экономического риска. Поскольку проблемы представления процессов разработки и внедрения ИСОУ как проекта не имеют на текущий момент единого решения, изучение данной научной задачи является весьма актуальным как с теоретической, так и с практической точек зрения.

Следует также признать, что наиболее сложная ситуация возникает в процессе внедрения и сопровождения ИСОУ, разработанных для предприятий, бизнес-процессы которых либо являются уникальными, либо являются динамическими или даже хаотическими. В связи с этим необходимо провести исследования, направленные на выявление моделей, методов и реализующих эти модели и методы технологий управления проектированием, внедрением и сопровождением ИСОУ для предприятий с нестабильными бизнес-процессами. Данные модели и методы, в отличие от существующих, должны способствовать повышению гибкости управления проектированием, внедрением и сопровождением ИСОУ и оперативности отклика проектных решений ИСОУ на возникающие изменения основных бизнес-процессов. 
Постановка задачи исследования

Целями данного исследования являются: рассмотрение основных концепций управления проектами применительно к процессам предпроектного анализа и разработки ИСОУ; разработка моделей профилей участников проектирования ИСОУ; разработка профильных методов управления проектированием и внедрением ИСОУ.

Предлагаемые материалы являются результатами, полученными в ходе управления работами по разработке и внедрению элементов информационно-аналитической системы «Университет» (ИАСУ) в Харьковском национальном университете радиоэлектроники в 2000-2005 гг.

Изложение основных материалов исследования 

Реализация обобщенной модели управления проектами применительно к процессам предпроектного анализа и разработки ИСОУ позволяет выделить следующие основные точки соприкосновения (табл. 1.).

Таблица 1 – Характеристики модели управления проектами и работ по созданию информационной системы организационного управления 

	Аспекты управления
	Инструменты
	Модель управления проектом
	Представление работ по созданию ИСОУ

	Цели
	Контракт
	Определяются требова-ния к проекту исходя из объемов, затрат, времени и качества, а также определение доминиру-ющего фактора из перечисленных 
	Определяются цели, критерии эффектив-ности, ограничения и требования к создава-емой ИСОУ (отчет о выполнении работ на стадии «Формирова-ние требований к ИСОУ»)

	Объем
	Рабочая структура проекта (WBS)
	Определяется объем работ путем разработки WBS
	Определяется объем работ путем создания и детализации функ-циональной струк-туры ИСОУ

	Команда
	Организаци-онная струк-тура проекта (OBS)
	Назначается руководи-тель и формируется ко-манда с помощью созда-ния OBS и сравнения требований проекта со способностями исполни-телей
	Назначается руково-дитель (главный конструктор, мене-джер проекта) работ по созданию конкрет-ной ИСОУ и форми-руется команда разра-ботчиков и системных интеграторов проект-ных решений ИСОУ


Таблица 1 (продолжение)

	Ответственность
	Матрица от-ветственности
	Создается матрица ответственности, в кото-рой работы закрепляют-ся за исполнителями с определением меры ответственности
	Формируется общее техническое задание и перечень частных тех-нических заданий, в которых определяют-ся коллективы и исполнители, ответ-ственные за выпол-нение работ по созда-нию отдельных элементов ИСОУ

	Планы
	Сетевые графики, диаграммы Гантта, ресурсные гистограммы
	Согласовываются планы выполнения проекта относительно установ-ленных целей и взаимо-отношений рабочих элементов
	В общем и частных технических заданиях указывается перечень работ, сроки начала и окончания выпол-нения работ, требуе-мые результаты

	Контроль
	Информации-онные и аналитические отчеты, метод скорректиро-ванного бюд-жета
	Определяются докумен-ты, содержащие инфор-мацию для контроля терминов, объемов, бюд-жета путем определения отклонений от плана
	Тестирование реше-ний по элементам ИСОУ и интеграция их в единую обеспе-чивающую часть ИСОУ, проверка и согласование проект-ной и рабочей доку-ментации


Из табл. 1 следует, что использование при разработке ИСОУ традиционных технологий, основанных на структурном подходе, является с точки зрения управления проектом весьма  затруднительным. В то же время следует отметить тот факт, что использование объектно-ориентированных методик управления проектированием систем (например, методики RUP) для управления разработкой ИСОУ, также не в полной мере учитывает все особенности процессов создания и внедрения подобных систем на конкретных предприятиях. Объектно-ориентированные методики в подавляющем большинстве ориентированы на управление разработкой программных систем, а ИСОУ рассматривает программные системы как важный, но не основной компонент своей обеспечивающей части. Так, опыт разработки, внедрения и сопровождения ИАСУ позволяет выделить предметную область управления данным проектом, схема которой показана на рис. 1 [4]. При этом предполагается, что комплекс технических средств ИАСУ, информационное и программное обеспечения ИАСУ стабильны и могут изменяться только по факту обнаружения недостатков в их работе и принятию руководством ХНУРЭ соответствующих бизнес-решений.
Предлагаемое определение предметной области, в которой следует решать задачи управления разработкой, внедрением и сопровождением ИСОУ позволяет утверждать, что традиционный подход к управлению проектом применительно к процессам проектирования и внедрения ИСОУ не может быть применен в полной мере. В отличие от традиционного подхода, решения по управлению проектом на различных уровнях в данном случае принимаются несколькими заинтересованными группами участников и требуют своего согласования в виде компромиссных проектных решений, устраивающих все заинтересованные стороны. Выработка же отдельных управленческих решений в каждой конкретной группе участников проекта требует выделения из системы показателей такого набора показателей, который описывает данный проект с интересующей эту группу точки зрения. Такой набор показателей в дальнейшем будем называть профилем управления. В рамках управления проектом разработки, внедрения и сопровождения ИСОУ предлагается выделить такие основные профили управления:

[image: image1.png]Cepep Gaser pasmes:
HAC «Vamsepcurens

PaspaGorumn
yHKUHORAILHEX

sanas MAC
«VHHBEPCHTET»

GyHamoRa-
el st
e [ > - >
g «Orgen
xanpoey Paiostie CTRHINH NOL30EaTe
HAC BYHKIHOHATEHE sanat Tomsoparem
YHIHOHATERE anaT
«VamBepcuteD) .
GyHamoRa-
meesarm | . - .
s
exanam Paioctne CTHINH NOL30EaTe
ymiamoHaTHEE: sana Tomm:sosaremt
YHIHOHATERE anaT
Kommeiotepraf -
cem XHYPD I OHAT -
Bre e (¢ > « >
o MoAYAA 6D | paioune crampm nomsogateneit
ymiamoHaTHEE: sana Tosmsosaremt
Basa gamem YHIHOHATERE anaT
HAC —
«VamBepcuteD) GyHamoRa-
el st
wmma ¢ =N >
«Kapegpa Paioetie CTaHIH NOL30EaTe
ymiamoHaTHEE: sana Tomm:sosaremt
YHIHOHATERE anaT
GyHamoRa-
el st
e > - >
s
«Acmmparrypay | Pabome cramm nomsosareneit
ymiamoHaTHEE: sana Tomm:sosaremt
YHIHOHATERE anaT




Рис. 1 - Схема предметной области решения задач управления разработкой, внедрением и сопровождением ИАСУ

- профиль функциональной задачи (ФЗ) ИСОУ (операционный профиль);

- профиль разработчика ФЗ ИСОУ;

- профиль пользователя ФЗ ИСОУ.

При этом, говоря о ФЗ ИСОУ, следует понимать не только перечень функций данной задачи, но весь комплекс проектных решений, образующий обеспечивающую часть данной задачи.

Под операционным профилем авторами предлагается понимать кортеж данных, который для каждой конкретной ФЗ ИСОУ имеет вид 


[image: image2.wmf]>

=<

)

Doc

,

Op

(

,

Id

,

F

)

F

(

P

F

F

F

,                                        (1)

где 
[image: image3.wmf])

F

(

P

 - формализованное описание кортежа операционного профиля; 
[image: image4.wmf]F

 - название ФЗ, описанной данным профилем; 
[image: image5.wmf]F

Id

 - уникальный идентификатор ФЗ в проекте ИСОУ и ее реализации; 
[image: image6.wmf])

Doc

,

Op

(

F

F

 - множество операций ФЗ и документов, формируемых в результате выполнения соответствующих операций.

Под профилем разработчика ФЗ ИСОУ авторами предлагается понимать кортеж данных, который для каждого конкретного разработчика ФЗ ИСОУ имеет вид 


[image: image7.wmf]>

=<

)

S

,

H

,

Id

,

F

(

,

D

,

FIO

,

Id

)

Dev

(

P

dev

F

dev

F

F

dev

dev

dev

,                      (2)

где 
[image: image8.wmf])

Dev

(

P

 - формализованное описание кортежа профиля разработчика ФЗ ИСОУ; 
[image: image9.wmf]dev

Id

 - уникальный идентификатор разработчика ФЗ ИСОУ (служебный); 
[image: image10.wmf]dev

FIO

 - фамилия, имя и отчество разработчика ФЗ ИСОУ; 
[image: image11.wmf]dev

D

 - должность разработчика ФЗ ИСОУ; 
[image: image12.wmf]F

 - ФЗ ИСОУ, в создании и внедрении которой принимает участие конкретный разработчик; 
[image: image13.wmf]F

Id

 - уникальный идентификатор ФЗ ИСОУ, в создании и внедрении которой принимает участие конкретный разработчик; 
[image: image14.wmf]dev

F

H

 - требования, которые выдвигаются к разработчику соответствующей ФЗ; 
[image: image15.wmf]dev

F

S

 - кортеж, описывающий работу, выполняемую конкретным разработчиком над указанной ФЗ, и имеющий в общем случае следующий вид


[image: image16.wmf]>

=<

w

e

w

b

W

dev

TS

F

dev

dev

F

t

,

t

,

Id

,

W

,

P

,

Id

,

Id

S

,                          (3)

где 
[image: image17.wmf]dev

TS

P

 - профиль комплекса технических средств, на котором разработчиком выполняется заданная работа; 
[image: image18.wmf]W

 - название выполняемой работы; 
[image: image19.wmf]W

Id

 - уникальный идентификатор выполняемой работы; 
[image: image20.wmf]w

b

t

 - время начала отдельного сеанса выполнения работы над ФЗ разработчиком; 
[image: image21.wmf]w

e

t

 - время окончания отдельного сеанса выполнения работы над ФЗ разработчиком.

Под профилем пользователя авторами предлагается понимать кортеж данных, который для каждого конкретного пользователя каждой функциональной задачи ИАСУ имеет вид [5]


[image: image22.wmf]>

=<

U

F

U

F

F

U

U

U

S

,

H

,

Id

,

F

,

D

,

FIO

,

Id

)

U

(

P

,                          (4)

где 
[image: image23.wmf])

U

(

P

 - формализованное обозначение кортежа профиля пользователя, 
[image: image24.wmf]U

Id

 - уникальный идентификатор пользователя (служебный); 
[image: image25.wmf]U

FIO

 - фамилия, имя, отчество пользователя; 
[image: image26.wmf]U

D

 - должность пользователя и его подчиненность, которая определяется по результатам анализа организационной структуры объекта автоматизации; 
[image: image27.wmf]F

 - название ФЗ, с которой должен работать пользователь; 
[image: image28.wmf]U

F

H

 - совокупность требований к пользователю, которые выдвигаются, исходя из особенностей реализации ФЗ и всей ИСОУ в целом; 
[image: image29.wmf]U

F

S

 - кортеж, описывающий сеансы работы пользователя с ФЗ ИСОУ и имеющий в общем случае следующий вид


[image: image30.wmf]>

=<

)

t

,

t

(

Op

,

t

,

t

,

P

,

Id

,

Id

S

e

b

F

e

b

TS

F

U

U

F

,                              (5)

где 
[image: image31.wmf]TS

P

 - уникальный профиль комплекса технических средств, на котором проводится работа пользователя во время сеанса; 
[image: image32.wmf]b

t

 - время начала сеанса работы пользователя с ФЗ; 
[image: image33.wmf]e

t

 - время окончания сеанса работы пользователя с ФЗ; 
[image: image34.wmf])

t

,

t

(

Op

e

b

F

 - совокупность операций над данными, которые выполнялись пользователем во время работы с ФЗ.

Основываясь на предлагаемых моделях профилей, становится возможным разделить всю совокупность задач управления проектированием и внедрением ИСОУ на следующие группы. 

Группа 1 – традиционные задачи управления проектом [6]. К таким задачам в процессе проектирования и внедрения ИСОУ следует отнести: формирование и корректировку матриц OBS и WBS, формирование и корректировку матрицы ответственности и планов-графиков выполнения проектных работ; задачи контроля и анализа хода выполнения разработчиками работ по проектированию и внедрению ИСОУ. Для решения задач данной группы используются модели (1)-(3) и построенные на их основе комбинированные модели.

Группа 2 – задачи управления внедрением и сопровождением ИСОУ на конкретном объекте автоматизации. К таким задачам следует отнести [4, 7]: внедрение, настройка и сопровождение комплекса технических средств ИСОУ; внедрение и промышленная эксплуатация информационного пространства ИСОУ; управление подготовкой пользователей ФЗ ИСОУ; внедрение и сопровождение их как составной части ИСОУ; мониторинг работы пользователей ИСОУ и т.п. Для решения задач данной группы используются модели (2)-(5) и построенные на их основе комбинированные модели.

Группа 3 – задачи управления взаимодействием разработчиков и пользователей в ходе проектирования ИСОУ. Данные задачи возникают в случае изменения бизнес-процессов объекта автоматизации и требований к ИСОУ в ходе ее проектирования. В работе задачи данной группы подробно не рассматриваются.

Исходя из предлагаемых моделей (4)-(5) профиля пользователя ФЗ ИСОУ, предлагается следующий метод решения задачи управления внедрением и сопровождением пользователей [4].

Этап 1. Определение четкой организационной структуры пользователей ИАС „Университет” как подмножества определенной ранее организационной структуры предприятия.

Этап 2. Определение перечня функциональных задач ИАС „Университет”, признанных подготовленными к внедрению и сопровождению в вузе;

Этап 3. Установление для каждой функциональной задачи ИАС „Университет” статического профиля пользователя 
[image: image35.wmf])

U

(

P

st

, имеющего следующий вид


[image: image36.wmf]>

=<

TS

U

F

F

U

U

st

P

,

H

,

Id

,

F

,

D

,

FIO

,

Id

)

U

(

P

.                          (6)

Этап 4. Проведение интервьюирования или анкетирования назначенных пользователей для определения степени соответствия их выдвинутым требованиям 
[image: image37.wmf]U

F

H

.

Этап 5. Организация введения данных в базу данных ИАС «Университет» и организация учебы назначенных пользователей правилам эксплуатации на примерах выполнения операций по вводу данных.

Этап 6. Определение для каждого из пользователей операционного профиля пользователя, который реализуется как запись в служебной базе данных отдела по внедрению и сопровождению ИАС «Университет»; структура данного профиля определяется моделями (4) и (5).

Этап 7. По накопленным результатам определения операционных профилей пользователей ИАС «Университет» определяется и корректируется модель бизнес-процессов (бизнес-прецедентов) вуза.

Данный метод был апробирован в ходе внедрения и обытной эксплуатации ИАСУ в деканатах и кафедрах ХНУРЭ в 2003-2005 гг.

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших работ в этом направлении


В отличие от традиционных моделей управления проектом, предлагаемые модели профилей позволяют рассматривать подобные задачи как поиск компромиссного решения, удовлетворяющего разработчиков и пользователей ИСОУ и не противоречащих целям, критериям эффективности и ограничениям самой ИСОУ. Однако работы в данном направлении находятся лишь в начальной стадии развития. Основными перспективами следует считать разработку и практическую реализацию моделей и методов профильного управления в виде специализированных средств управления проектированием, внедрением и сопровождением ИСОУ. Кроме того, необходимы дополнительные исследования в области формализации взаимосвязей разработчиков и заказчиков проектируемой ИСОУ и влияния этих связей на изменение функциональной структуры и проектных решений ИСОУ.

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Куперштейн В.И. Современные информационные технологии в делопроизводстве и управлении. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000. – 256 с.

2. Шафер Д.Ф., Фатрелл Р.Т., Шафер Л.И. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 1136 с.

3. Мацяшек Л.А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 432 с.

4. Васильцова Н.В., Евланов М.В., Панферова И.Ю. Модели и методы управления внедрением и сопровождением информационной системы управления вузом // 2-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2005. Сборник научных трудов. Том III. Международная конференция «Информационные системы и технологии». – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2005. – С. 63-66.

5. Васильцова Н.В., Євланов М.В., Панфьорова І.Ю. Моніторинг профілю користувача як засіб контролю процесів впровадження автоматизованої системи організаційного управління // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу ’2004”. Том 62. Технічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 29-32.

6. Батенко Л.П, Загородній О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.
7. Васильцова Н.В., Євланов М.В., Панфьорова І.Ю. Керування впровадженням автоматизованої системи організаційного управління на підприємстві // Матеріали III Міжнародної науково–практичної конференції „Динаміка наукових досліджень ‘2004”. Том 64. Технічні науки. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. С. 18–19.


















































































_1204003318.unknown

_1204003418.unknown

_1204003710.unknown

_1204004399.unknown

_1204004616.unknown

_1204004717.unknown

_1204007745.unknown

_1204007755.unknown

_1204007742.unknown

_1204004640.unknown

_1204004572.unknown

_1204003776.unknown

_1204004389.unknown

_1204003752.unknown

_1204003642.unknown

_1204003670.unknown

_1204003427.unknown

_1204003432.unknown

_1204003633.unknown

_1204003429.unknown

_1204003422.unknown

_1204003379.unknown

_1204003399.unknown

_1204003410.unknown

_1204003386.unknown

_1204003359.unknown

_1204003366.unknown

_1204003330.unknown

_1204003201.unknown

_1204003234.unknown

_1204003309.unknown

_1204003211.unknown

_1204003174.unknown

_1204003195.unknown

_1204003150.unknown

_1201424763.unknown

