УДК 007.51

Модели системы управления проектами развития электроэнергетического комплекса

В.М. Левыкин, М.С. Кудрявцева, А.А. Садовский

МоделІ системИ управлІнНя проектами РОЗВИТКУ ЕлектроЕнергетИчНого комплексУ
В.М. Левикін, М.С. Кудрявцева, А.О. Садовський

Models of the project management system of development of the electroenergetic complex
V.М. Levykin, M.S. Kudryavtseva, А.А. Sadovskiy
В статье предложены целевая и функциональная модели системы управления проектами развития электроэнергетического комплекса, позволяющие описать цели и функции управления системы с учетом их декомпозиции для достижения глобальной цели.

Ключевые слова: проект, управление проектами, система управления проектами, целевая модель, функциональная модель.
У статті запропоновані цільова і функціональна моделі системи управління проектами розвитку електроенергетичного комплексу, які дозволяють описати цілі і функції управління системи з урахуванням їхньої декомпозиції для досягнення глобальної мети
Ключові слова: проект, управління проектами, система управління проектами, цільова модель, функціональна модель.

In this article offers target and functional models of the project management system of development of the electroenergetic complex that allowing to describe targets and management functions of the system taking into account their decomposition for achievement of the global purpose.

Keywords: project, project management, project management system, target model, function model.

Введение

Особенностью больших систем государственного назначения, таких как комплексная система управления атомными электростанциями, единая электроэнергетическая система, единая газотранспортная система является их многоуровневая, сложная структура, что определяет трудности проектирования как самого объекта управления, так и его системы управления. Применение формализованных методов управления проектами позволяет более обоснованно определять цели развития систем, полно учитывать проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать конфликтных ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, анализировать фактические показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ. Таким образом, система управления проектами (СУП) является одной из важнейших компонент всей системы управления объектом.

Понятия проект и управление проектами связаны с необходимостью управления изменениями. Управление проектами – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения четко определенных целей в течение заданного периода времени и при установленном бюджете [1].

Постановка задачи исследования

Проекты ориентированы на достижение конкретных целей в рамках жестко ограниченных ресурсов и ограничений по времени. Для достижения поставленной перед проектом цели она декомпозируется на несколько составляющих элементов. Ресурсы, выделенные для реализации проекта в целом, также распределяются между целями второго уровня. Для каждой из этих целей назначаются сроки получения конечных результатов и члены команды проекта, ответственные за данное направление.

После того, как проект в целом детализирован до целей второго уровня и определены ресурсы и ограничения для достижения этих целей, описанный цикл декомпозиции повторяется по отношению к целям второго уровня до тех пор, пока не будет получен план действий, детализированных до целей и задач последнего уровня. Таким образом, для создания СУП необходимо, как минимум, выделить цели, подцели и функции.
Полученная таким образом иерархическая структура задач представляет собой дерево целей данного проекта.

Анализ достижений и публикаций, в которых предложено решение данной проблемы
На сегодняшний день разработано большое число методов, моделей, инструментальных средств для исследования стратегий развития современной электроэнергетики [2], для повышение уровня безотказности и безаварийности работы электроэнергетического оборудования, функционирования и управления техническими системами в аварийных ситуациях [3].
Выделение нерешенных вопросов общей проблемы, которым посвящена данная статья
Однако, перечисленные методы, модели и инструментальные средства, как правило, разработаны для отдельных элементов и узлов оборудования электроэнергетического  комплекса, не учитывают многоуровневую сложную структуру электроэнергетических систем, что приводит к несогласованности отдельных решений, отказам и авариям в работе оборудования.

Изложение основного материала исследования
Рассмотрим систему управления проектами развития электроэнергетического комплекса (ЭЭК). Проект развития ЭЭК регламентируется необходимыми материальными, временными и финансовыми ресурсами, документационным обеспечением и нормативными документами; исполнителями работ, используемыми технологиями и применяемыми методиками; целями и критериями оценки выполнения проекта. Результатом внедрения системы управления проектами развития электроэнергетического комплекса является повышение эффективности управления электроэнергетическим комплексом.

Дерево целей проекта развития электроэнергетического комплекса описывает общую цель СУП – эффективное управление проектной деятельностью электроэнергетическим комплексом и ее декомпозицию на подцели. Дерево целей представлено на рис. 1. 

[image: image1.emf]Эффективное управление проектной 

деятельностью Электроэнергетическим 

комплексом, Goal

Sys

Обеспечение проектов 

резервирования основного 

электроэнергетического 

оборудования, Goal

1

UnSys

Проекты обеспечения 

быстрого восстановления 

энергоснабжения 

потребителей и нормальных 

параметров отпускаемой 

потребителям 

электроэнергии при авариях 

или отказах оборудования, 

Goal

2

UnSys

Обеспечение проектов по 

повышению качества и 

широкому использованию 

всех форм подготовки 

персонала, Goal

3

UnSys

Обеспечение проектов по 

детальному анализу 

причин возникновения и 

развития аварий, Goal

4

UnSys

Обеспечение проектов по 

повышению качества и 

своевременности 

осмотров, проведения 

измерений,  технического 

обслуживания и ремонтов 

основного 

электроэнергетического 

оборудования,  Goal

5

UnSys

Обеспечение проектов по 

предупреждению 

разрушения оборудования 

из-за воздействия 

внешних факторов, 

Goal

6

UnSys


Рис. 1. – Дерево целей проекта развития ЭЭК
Для эффективного управления проектной деятельностью электроэнергетического комплекса с использованием системного подхода, на основании предложенного дерева целей выделим подцели и функции. Цель, подцели и функции, обеспечивающие достижение таких целей, представлены в таблице 1. 
Таблица 1

Цель, подцели и функции управления проектной деятельностью ЭЭК
	Наименование цели
	Обозна-чение

	1
	2

	Эффективное управление проектной деятельностью электроэнергетического комплекса
	
[image: image2.wmf]Sys

Goal



	1. Обеспечение реализации проектов резервирования основного электроэнергетического оборудования
	
[image: image3.wmf]UnSys

Goal

1



	1.1 Обеспечение реализации проектов повышения надежности энергетических систем и электроустановок высокого напряжения
	
[image: image4.wmf]El

Goal

1



	1
	2

	1.1.1 Проекты резервирования трансформаторов высокого напряжения
	
[image: image5.wmf]El

Fun

1



	1.2 Обеспечение реализации проектов повышения надежности питания потребителей при нарушении работы трансформаторов
	
[image: image6.wmf]El

Goal

2



	1.2.1 Проекты резервирования трансформаторов и переключение, в случае необходимости, нагрузки на резервный трансформатор
	
[image: image7.wmf]El

Fun

21



	1.2.2 Проекты переключения нагрузки на имеющийся трансформатор с нагрузкой меньше номинальной
	
[image: image8.wmf]El

Fun

22



	1.3 Обеспечение реализации проектов резервирования нагрузок, присоединенных к распределительному устройству
	
[image: image9.wmf]El

Goal

3



	1.3.1 Обеспечение реализации проектов технико-экономического расчета выбора числа и суммарной мощности трансформаторов для резервирования нагрузок, присоединенных к РУ
	
[image: image10.wmf]El

Fun

31



	1.3.1.1 Проекты установки группы из однофазных трансформаторов в блоке с генератором
	
[image: image11.wmf]El

Fun

311



	1.3.1.2 Проекты установки повышающих трехфазных трансформаторов в блоке с генератором 
	
[image: image12.wmf]El

Fun

312



	1.4 Обеспечение реализации проектов нахождения резервного трансформатора  в состоянии готовности к включению в работу 
	
[image: image13.wmf]El

Goal

4



	1.4.1 Проекты регулярной проверки исправности резервных элементов РУ (трансформаторов) включением под напряжение 
	
[image: image14.wmf]El

Fun

4



	2. Проекты реализации обеспечения быстрого восстановления энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой электроэнергии при авариях или отказах оборудования
	
[image: image15.wmf]UnSys

Goal

2



	2.1 Проекты создания надежных послеаварийной схемы и режима работы системы, ее частей
	
[image: image16.wmf]El

Goal

5



	2.1.1 Обеспечение реализации проектов выяснения состояния отключившегося и отключенного оборудования и проектов включения его в работу, проектов восстановления схемы сети
	
[image: image17.wmf]El

Fun

51



	2.1.2 Обеспечение реализации проектов по принятию мер для предотвращения аварийного останова оборудования из-за его повреждения или неисправности
	
[image: image18.wmf]El

Fun

52



	2.1.3 Проекты по локализации и ликвидации аварийной ситуации эксплуатационным персоналом, по обеспечению безопасности людей, сохранности оборудования
	
[image: image19.wmf]El

Fun

53



	2.1.4 Проекты по уменьшению недоотпуска электрической и тепловой энергии, которые являются следствием технологических нарушений в работе оборудования.
	
[image: image20.wmf]El

Fun

54



	2.2  Проекты по соблюдению персоналом инструкций по работе с электроэнергетическим оборудованием.
	
[image: image21.wmf]El

Goal

6



	2.2.1 Проекты по обеспечению дополнительного изучения и обязательного наличия на местах инструкций по эксплуатации оборудования и ликвидации аварий. 
	
[image: image22.wmf]El

Fun

61



	1
	2

	2.2.2 Проекты по соблюдению персоналом  последовательности оперативных переключений 
	
[image: image23.wmf]El

Fun

62



	2.2.3 Проекты по соблюдению персоналом  последовательности выполнения проверочных операций устройств 
	
[image: image24.wmf]El

Fun

63




	2.2.4 Проекты по соблюдению персоналом  последовательности качественной проверки соответствия устройств и элементов схем РЗА первичным схемам. 
	
[image: image25.wmf]El

Fun

64



	3. Обеспечение реализации проектов по повышению качества и широкому использованию всех форм подготовки персонала
	
[image: image26.wmf]UnSys

Goal

3



	3.1 Проекты по обучению оперативного персонала энергосистемы 
	
[image: image27.wmf]El

Goal

7



	3.1.1 Отдающий и принимающий команду должны четко представлять порядок производства операций, допустимость их выполнения по состоянию схемы, режиму оборудования
	
[image: image28.wmf]El

Fun

71



	3.1.2 Проекты по обучению оперативного персонала, находящегося на дежурстве, непосредственно обслуживающего оборудование энергосистемы: во время ликвидации аварии персонал остается на рабочих местах, принимая все меры к сохранению оборудования в работе, а если это невозможно - к его отключению.
	
[image: image29.wmf]El

Fun

72



	3.1.3 Проекты по обучению оперативного персонала, находящегося на дежурстве, непосредственно обслуживающего оборудование энергосистемы:  сохранение персоналом спокойствия при изменении режима, возникновении неполадок, выполнение указаний инструкций и распоряжений старшего персонала, недопущение вмешательства в работу посторонних лиц;
	
[image: image30.wmf]El

Fun

73



	3.1.4 Проекты по обучению оперативного персонала, находящегося на дежурстве, непосредственно обслуживающего оборудование энергосистемы: ликвидация аварий в электроустановках должна производиться в соответствии с инструкциями. При этом не должны допускаться никакие отступления от ПТБ.
	
[image: image31.wmf]El

Fun

74



	3.1.5 Проекты по проведению необходимых оргтехмероприятий, тренировок, в т. ч. с использованием тренажеров, инструктажей оперативного персонала и дежурного персонала
	
[image: image32.wmf]El

Fun

75



	3.2 Проекты по обучению диспетчера и оперативного персонала энергосистемы
	
[image: image33.wmf]El

Goal

8



	3.2.1 При ликвидации аварии все распоряжения должны выполняться немедленно, за исключением тех, которые может представлять угрозу безопасности людей,  сохранности оборудования;
	
[image: image34.wmf]El

Fun

8



	3.3 Проекты по целевому обучению ремонтного персонала и персонала по техобслуживанию 
	
[image: image35.wmf]El

Goal

9



	3.3.1 Проекты по целевому обучению ремонтного персонала и персонала по техобслуживанию ремонту коммутационной аппаратуры и электродвигателей
	
[image: image36.wmf]El

Fun

91



	1
	2

	3.3.2 Проекты по целевому обучению ремонтного персонала и персонала по техобслуживанию ремонту основного оборудования
	
[image: image37.wmf]El

Fun

92



	4 Обеспечение реализации проектов по детальному анализу причин возникновения и развития аварий.
	
[image: image38.wmf]UnSys

Goal

4



	4.1 Обеспечение реализации проектов по расследованию технологических нарушений в работе оборудования 
	
[image: image39.wmf]El

Goal

10



	4.1.1 Обеспечение проектов по более детальному анализу результатов расследования всех нарушений. 
	
[image: image40.wmf]El

Fun

101



	4.1.2 Проекты по привлечению заводов-изготовителей, проектных, монтажных, наладочных, ремонтных организаций к участию в работе комиссий по расследованию нарушений
	
[image: image41.wmf]El

Fun

102



	4.1.3 Обеспечение реализации проектов по правильной оценке аварийных ситуаций.
	
[image: image42.wmf]El

Fun

103



	4.2 Обеспечение реализации проектов по разработке решений по устранению нарушений на основании причин их возникновения.
	
[image: image43.wmf]El

Goal

11



	4.2.1 Проекты по повышению ответственности персонала за нарушение требований ПТЭ, инструкций
	
[image: image44.wmf]El

Fun

11



	5. Обеспечение реализации проектов по повышению качества и своевременности осмотров, проведения измерений,  технического обслуживания и ремонтов основного электроэнергетического оборудования
	
[image: image45.wmf]UnSys

Goal

5



	5.1 Проекты по повышению качества и своевременности осмотра устройств 
	
[image: image46.wmf]El

Goal

12



	5.1.1 Проекты по повышению качества и своевременности осмотра устройств в процессе эксплуатации оборудования
	
[image: image47.wmf]El

Fun

121



	5.1.2 Проекты по повышению качества и своевременности проведения анализа измерений и испытаний оборудования, отработавшего эксплуатационный срок службы
	
[image: image48.wmf]El

Fun

122



	5.1.3 Проекты по повышению качества и своевременности проведения анализа измерений и испытаний оборудования, отработавшего эксплуатационный срок службы
	
[image: image49.wmf]El

Fun

123



	5.2 Проекты по реконструкции электрических сетей 
	
[image: image50.wmf]El

Goal

13



	5.2.1 Проекты по реконструкции электрических сетей на основе применения современного оборудования и технологий, основанных на изучении механизмов старения оборудования и прогнозировании ожидаемых oтказов и срока жизни оборудования
	
[image: image51.wmf]El

Fun

13



	5.3 Проекты по обеспечению ТО и ремонтов оборудования в процессе их эксплуатации 
	
[image: image52.wmf]El

Goal

14



	5.3.1 Проекты по детальному анализу некачественного ремонта или ТО для проведения более глубокого анализа причин и выработки адекватных мер по предотвращению нарушений
	
[image: image53.wmf]El

Fun

14



	6. Обеспечение реализации проектов по предупреждению разрушения оборудования из-за воздействия внешних факторов
	
[image: image54.wmf]UnSys

Goal

6



	1
	2

	6.1 Проекты по расчистке трасс ВЛ от деревьев и поросли, меры по предупреждению загорания камышей, травы, хлебных массивов под проводами ВЛ
	
[image: image55.wmf]El

Fun

151



	6.2 Обеспечение реализации проектов по наложению штрафов и привлечению к ответственности за демонтаж оборудования ВЛ посторонними лицами
	
[image: image56.wmf]El

Fun

152




Для удобства формализации описанных целей, подцелей и функций используем их представление в виде графа. Каждой вершине такого графа соответствует цель, подцели или функции.

Граф, описывающий цель, подцели и функции управления проектной деятельностью электроэнергетического комплекса представлен на рис. 2.

[image: image57.emf]Goal 

Sys

Goal

1

UnSys

Goal

2

UnSys

Goal

3

UnSys

Goal

1

El

Goal

2

El

Goal

3

El

Goal

4

El

Fun

1

El

Fun

21

El

Fun

22

El

Fun

31

El

Fun

312

El

Fun

311

El

Fun

4

El

Goal

5

El

Fun

51

El

Fun

52

El

Fun

53

El

Fun

54

El

Goal

6

El

Fun

61

El

Fun

62

El

Fun

63

El

Fun

64

El

Goal

7

El

Fun

71

El

Fun

72

El

Fun

73

El

Fun

74

El

Goal

8

El

Fun

75

El

Fun

8

El

Fun

91

El

Fun

92

El

Goal

9

El

А



[image: image58.emf]А

Goal

6

UnSys

Fun

151

El

Fun

152

El

Goal

4

UnSys

Goal

5

UnSys

Goal

10

El

Goal

11

El

Fun

101

El

Fun

102

El

Fun

103

El

Fun

11

El

Goal

12

El

Fun

121

El

Fun

122

El

Fun

123

El

Goal

13

El

Fun

13

El

Goal

14

El

Fun

14

El

 
Рис. 2. - Граф, описывающий цель, подцели и функции управления проектной деятельность электроэнергетического комплекса
Для формализации структурных схем целей и функций целесообразно использовать модифицированный язык регулярных схем алгоритмов (РСА) с построением на базе его регулярных схем системных моделей (РССМ). РССМ необходимо представить в виде, позволяющем полноценно описать формализуемые структуры. Соответственно для структурных схем целей и функций [4]

[image: image59.wmf])

,

,

,

(

·

Æ

=

Goal

e

Goal

f

R

j

,                                             (1)


[image: image60.wmf])

,

,

,

(

·

Æ

=

Fun

e

Fun

f

R

j

,                                             (2)

где 
[image: image61.wmf]f

– закон комбинации базовых процессов РСА;

Goalj , Funj– элементы алгебры операторов R0, определяющие соответственно цели управления и функции проектной деятельности электроэнергетического комплекса;


[image: image62.wmf]e

– тождественно-эквивалентный оператор; 


[image: image63.wmf]Æ

 – пустой оператор;


[image: image64.wmf]·

Goal

, 
[image: image65.wmf]·

Fun

 – процесс умножения элементов соответственно целевой и функциональной моделей (последовательное выполнение операторов целей строго в порядке их очередности), обозначается « ^ »;

В общем виде целевая модель управления проектной деятельностью ЭЭК с использованием модифицированного языка РСА представим выражением 


[image: image66.wmf]UnSys

UnSys

UnSys

UnSys

UnSys

UnSys

Sys

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

6

5

4

3

2

1

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

=


где 
[image: image67.wmf]UnSys

т

Goal

, m=1..6 – структурные элементы создаваемой системы на выделенном m-ом уровне декомпозиции на подцели UnSys
Данная модель описывает цели управления проектной деятельностью электроэнергетического комплекса (Sys) с учетом декомпозиции на подцели (UnSys).
С учетом декомпозиции цели на элементы (El) целевая модель управления проектной деятельностью ЭЭК имеет вид

[image: image68.wmf]Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

=

El

El

El

El

El

El

El

El

Sys

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

8

7

6

5

4

3

2

1

(

)

(

)

(

)

((



[image: image69.wmf])

)

(

)

(

)

6

14

13

12

11

10

9

UnSys

El

El

El

El

El

El

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

Goal

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù


Функциональная модель управления проектной деятельностью ЭЭК с использованием модифицированного языка РСА представим выражением вида


[image: image70.wmf]Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

=

El

El

El

El

El

El

El

El

Sys

F

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Goal

51

4

312

311

31

22

21

1

((

)

)

(

(

))

(

((



[image: image71.wmf]Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

73

72

71

64

63

62

61

54

53

52

((

))

(

)



[image: image72.wmf]Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

)

)

((

)))

(

(

)

11

103

102

101

92

91

8

75

74

El

El

El

El

El

El

El

El

El

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun



[image: image73.wmf]Ù

((
[image: image74.wmf]))

(

)

)

152

151

14

13

123

122

121

El

El

El

El

El

El

El

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Fun

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

)
Данная модель описывает функции управления проектной деятельностью ЭЭК с учетом декомпозиции на элементы (El) для достижения глобальных целей объекта.

Выводы из данного исследования

Таким образом, представление деятельности ЭЭК в виде системы управления проектами представляет собой сложную, многоуровневую структуру, которая описывает систему по уровням декомпозиции. Основной целью создания такой системы является обеспечение безотказной и безаварийной работы электроэнергетического оборудования, повышение эффективности работы всего электроэнергетического комплекса.
Разработанные целевые и функциональные модели управления проектной деятельностью ЭЭК позволяют описать цели и функции управления системы с учетом их декомпозиции для достижения глобальной цели.
1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами 4-ое издание (Руководство PMBOK®).–USA: Project Management Institute, 2008. –241с.

2. Проблемы и перспективы использования искусственных нейронных сетей в энергетике. Часть I. Моделирование / Г.К. Вороновский, К.В. Махотило, С.А. Сергеев // Проблемы общей энергетики. - 2006. - № 14. - С.50.
3. Левыкин В.М., Кудрявцева М.С. Математические модели определения причин и последствий нарушений работы трансформаторного оборудования // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2006. – №1 (10). – C. 42 – 50.

4. Илюшко В.М. Системное моделирование в управлении проектами: моног. / В.М. Илюшко, М.А. Латкин. –X.: НАУ «ХАИ», 2010. –220с.
Левыкин Виктор Макарович
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой

Кафедра Информационных управляющих систем
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
пр. Ленина, 14, г. Харьков, Украина, 61166
Круг научных интересов: проектирование информационных систем
Контактный тел.: (057) 702-14-51
Е-mail: iyc@kture.kharkov.ua

Кудрявцева Марина Сергеевна
Кандидат технических наук, доцент
Кафедра Информационных управляющих систем
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
пр. Ленина, 14, г. Харьков, Украина, 61166
Круг научных интересов: информационные технологии в электроэнергетике

Контактный тел.: (057) 702-14-51, (050) 770-24-41
Е-mail: mew@kharkov.falbi.ua

Садовский Артур Александрович
студент 
Кафедра Информационных управляющих систем
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
пр. Ленина, 14, г. Харьков, Украина, 61166
Круг научных интересов: информационные технологии в электроэнергетике
Контактный тел.: (057) 702-14-51
Е-mail: staber.fcmkh@gmail.com
Левикін Віктор Макарович

Доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою
Кафедра Інформаційних управляючих систем

Харківський національний університет радіоелектроніки

пр. Леніна, 14, м. Харків, Україна, 61166

Коло наукових інтересів: проектування інформаційних систем

Контактний тел.: (057) 702-14-51

Е-mail: iyc@kture.kharkov.ua

Кудрявцева Марина Сергіївна

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра Інформаційних управляючих систем

Харківський національний університет радіоелектроніки

пр. Леніна, 14, м. Харків, Україна, 61166

Коло наукових інтересів: інформаційні технології в електроенергетиці

Контактний тел.: (057) 702-14-51, (050) 770-24-41
Е-mail: mew@kharkov.falbi.ua

Садовський Артур Олександрович

студент
Кафедра Інформаційних управляючих систем

Харківський національний університет радіоелектроніки

пр. Леніна, 14, м. Харків, Україна, 61166

Коло наукових інтересів: інформаційні технології в електроенергетиці
Контактний тел.: (057) 702-14-51

Е-mail: staber.fcmkh@gmail.com
Levykin Viktor Makarovich

Ph. D., professor, head of department

Department of Information Control Systems 

Kharkiv national university of radioelectroniks 

Lenina str., 14, Kharkiv, Ukraine, 61166

Research interests: information systems designing
Contact tel.: (057) 702-14-51

E-mail: iyc@kture.kharkov.ua
Kudryavtseva Marina Serheevna

Ph. D., senior lecturer

Department of Information Control Systems 

Kharkiv national university of radioelectroniks 

Lenina str., 14, Kharkiv, Ukraine, 61166

Research interests: information technologies in electric energy
Contact tel.: (057) 702-14-51, (050) 770-24-41
E-mail: mew@kharkov.falbi.ua
Sadovskiy Arthur Aleksandrovich
student
Department of Information Control Systems 

Kharkiv national university of radioelectroniks 

Lenina str., 14, Kharkiv, Ukraine, 61166

Research interests: information technologies in electric energy
Contact tel.: (057) 702-14-51

E-mail: staber.fcmkh@gmail.com
_1399581880.unknown

_1399581896.unknown

_1399581904.unknown

_1399581912.unknown

_1399581916.unknown

_1399581918.unknown

_1399581920.unknown

_1399581921.unknown

_1399581922.unknown

_1399581919.unknown

_1399581917.unknown

_1399581914.unknown

_1399581915.unknown

_1399581913.unknown

_1399581908.unknown

_1399581910.unknown

_1399581911.unknown

_1399581909.unknown

_1399581906.vsd
А


Goal6 UnSys


Fun151 El


Fun152 El


Goal4 UnSys


Goal5 UnSys


Goal10 El


Goal11 El


Fun101 El


Fun102 El


Fun103 El


Fun11 El


Goal12 El


Fun121 El


Fun122 El


Fun123 El


Goal13 El


Fun13 El


Goal14 El


Fun14 El



_1399581907.unknown

_1399581905.vsd
Goal Sys


Goal1 UnSys


Goal2 UnSys


Goal3 UnSys


Goal1 El


Goal2 El


Goal3 El


Goal4 El


Fun1 El


Fun21 El


Fun22 El


Fun31 El


Fun312 El


Fun311 El


Fun4 El


Goal7 El


Goal5 El


Fun51 El


Fun52 El


Fun53 El


Fun54 El


Goal6 El


Fun61 El


Fun62 El


Fun63 El


Fun64 El


Fun71 El


Fun72 El


Fun73 El


Fun74 El


Goal8El


Fun75 El


Fun8 El


Fun91 El


Fun92 El


Goal9El


А



_1399581900.unknown

_1399581902.unknown

_1399581903.unknown

_1399581901.unknown

_1399581898.unknown

_1399581899.unknown

_1399581897.unknown

_1399581888.unknown

_1399581892.unknown

_1399581894.unknown

_1399581895.unknown

_1399581893.unknown

_1399581890.unknown

_1399581891.unknown

_1399581889.unknown

_1399581884.unknown

_1399581886.unknown

_1399581887.unknown

_1399581885.unknown

_1399581882.unknown

_1399581883.unknown

_1399581881.unknown

_1399581864.unknown

_1399581872.unknown

_1399581876.unknown

_1399581878.unknown

_1399581879.unknown

_1399581877.unknown

_1399581874.unknown

_1399581875.unknown

_1399581873.unknown

_1399581868.unknown

_1399581870.unknown

_1399581871.unknown

_1399581869.unknown

_1399581866.unknown

_1399581867.unknown

_1399581865.unknown

_1399581856.unknown

_1399581860.unknown

_1399581862.unknown

_1399581863.unknown

_1399581861.unknown

_1399581858.unknown

_1399581859.unknown

_1399581857.unknown

_1399581852.unknown

_1399581854.unknown

_1399581855.unknown

_1399581853.unknown

_1399581850.unknown

_1399581851.unknown

_1399581849.vsd
Эффективное управление проектной деятельностью Электроэнергетическим комплексом, GoalSys


Обеспечение проектов резервирования основного электроэнергетического оборудования, Goal1UnSys


Проекты обеспечения быстрого восстановления энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии при авариях или отказах оборудования, Goal2UnSys


Обеспечение проектов по повышению качества и широкому использованию всех форм подготовки персонала, Goal3UnSys


Обеспечение проектов по детальному анализу причин возникновения и развития аварий, Goal4UnSys


Обеспечение проектов по повышению качества и своевременности осмотров, проведения измерений,  технического обслуживания и ремонтов основного электроэнергетического оборудования,   Goal5UnSys 


Обеспечение проектов по предупреждению разрушения оборудования из-за воздействия внешних факторов, 
Goal6UnSys



